DANH SÁCH TÍNH NĂNG

Phần mềm Vẽ chung qua mạng

Real-time Collaborative Drawing Application

| Tag | Ý nghĩa | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Gốc | Tính năng nền tảng bắt buộc | 28 tính năng | Làm trước T1–T6 |
| Mới | Tính năng bổ sung sáng tạo | 24 tính năng | Làm T5–T8 |

Tổng cộng: 52 tính năng  |  3 người  |  10 tuần

Đã bỏ: Layer System, Export SVG, Speed Draw Challenge

NHÓM A — CÔNG CỤ VẼ CƠ BẢN  (7 tính năng)

| Tính năng | Mô tả chi tiết | Ai làm | Tuần | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canvas GDI+ | PictureBox làm canvas chính, bật DoubleBuffered chống giật màn hình. Bitmap lưu trạng thái vẽ hiện tại. | A | 1 | Gốc |
| Pen / Freehand | Vẽ tự do theo nét kéo chuột. Mỗi MouseMove tạo 1 segment từ điểm trước đến điểm hiện tại. | A | 1 | Gốc |
| Line / Rect / Circle | Kéo từ điểm đầu đến điểm cuối. Preview nét đứt khi đang kéo, confirm khi thả chuột. | A | 1 | Gốc |
| Eraser | Vẽ bằng màu nền để xóa nét. Kích thước tẩy điều chỉnh bằng TrackBar. | A | 1 | Gốc |
| Color Picker | Bảng màu cơ bản + ColorDialog chọn màu tùy ý. Hiển thị ô màu hiện tại trên toolbar. | A | 1 | Gốc |
| Stroke Thickness | TrackBar chỉnh độ dày nét 1–30px. Preview độ dày ngay trên toolbar. | A | 1 | Gốc |
| Clear All | Xóa trắng toàn bộ canvas, đồng bộ CMD_CLEAR_ALL tới tất cả client trong phòng. | A+B | 1 | Gốc |

NHÓM B — CÔNG CỤ VẼ NÂNG CAO  (10 tính năng)

| Tính năng | Mô tả chi tiết | Ai làm | Tuần | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flood Fill (BFS) | Click vùng kín → BFS tô màu pixel cùng màu liên kết. Giai đoạn 1: GetPixel/SetPixel. Giai đoạn 2 (nếu còn thời gian): LockBits tối ưu. Sync CMD_FLOOD_FILL. | A | 2 | Gốc |
| Text Tool | Click canvas → TextBox overlay nổi → gõ chữ → chọn font/size/màu → Enter merge vào Bitmap. Sync text qua mạng. | A | 2 | Gốc |
| Zoom In/Out | Thanh zoom góc dưới phải hoặc Ctrl+Scroll. ScaleTransform canvas. Tọa độ gửi mạng luôn là tọa độ thực không nhân zoom. | A | 2 | Gốc |
| Màu nền canvas | Nút Màu nền → ColorDialog → Graphics.Clear(color). Gửi CMD_SET_BACKGROUND đồng bộ tất cả client. | A | 1 | Gốc |
| Pipette | Chọn tool Pipette, click điểm bất kỳ → GetPixel lấy màu tại điểm đó làm màu vẽ. Thao tác local. | A | 2 | Gốc |
| Import ảnh | Kéo thả file ảnh vào canvas hoặc bấm Import. Compress JPEG 70% trước khi gửi. Sync byte[] qua CMD_IMPORT_IMAGE. | A+B | 3 | Gốc |
| Resize Canvas | Người tạo phòng chọn kích thước: 800×600 / 1280×720 / 1920×1080. Server lưu và gửi CMD_CANVAS_SIZE khi client join. | A+B+C | 1 | Gốc |
| Watermark Export | Xuất PNG/JPG có watermark góc phải dưới: 'Nhóm NT106 ¦ mã phòng ¦ ngày giờ'. Lưu vào Gallery đồng thời. | A | 3 | Gốc |
| Sticker & Shape Library | Thư viện hình dán sẵn: mũi tên, trái tim, ngôi sao, emoji, icon. Kéo thả vào canvas, resize và xoay tự do. Sync vị trí+kích thước qua mạng. | A+B | 5 | Mới |
| Smart Snap Shapes | Vẽ tay tự do → nhận diện shape → snap thành hình tròn/chữ nhật/tam giác hoàn hảo. Giữ Shift khi vẽ → line thẳng 45°/90°. | A | 5 | Mới |

NHÓM C — CỘNG TÁC QUA MẠNG  (16 tính năng)

| Tính năng | Mô tả chi tiết | Ai làm | Tuần | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cursor realtime | Tên + chấm màu di chuyển realtime. Mỗi user màu cố định. Hiện label tên trên cursor. Gửi UDP CMD_CURSOR. | A+B | 2 | Gốc |
| Laser Pointer | Giữ Alt + di chuột → chấm đỏ nhấp nháy (blink 300ms), không để lại nét. Nhả Alt → gửi IsActive:false xóa laser khỏi màn hình người khác. | A+B | 2 | Gốc |
| Reaction Emoji | Phím 1/2/3 → 👍❤️😂 nổi lên tại vị trí chuột trên tất cả client → float up animation → tan sau 2 giây. | A+B | 3 | Gốc |
| Activity Log | Panel log thu gọn được. Log 8 loại action: Draw/Undo/Redo/Clear/FloodFill/ImportImage/JoinRoom/LeaveRoom. Giữ 50 dòng gần nhất, auto-scroll. | A+B+C | 3 | Gốc |
| Spectator Mode | Chọn 'Chỉ xem' khi join → thấy canvas realtime nhưng toàn bộ công cụ vẽ disabled. Icon 👁 trước tên spectator trong danh sách. | A+B+C | 3 | Gốc |
| Claim Area | Ctrl+kéo chọn vùng hình chữ nhật → khóa 30 giây. Server drop packet nếu vẽ vào vùng người khác đang khóa. Vẽ viền nét đứt + label tên người khóa. | A+B+C | 4 | Gốc |
| Playback / Replay | Bấm 'Xem lại' → canvas xóa trắng → tự vẽ lại từng nét theo thứ tự thời gian. Nút Pause/Resume, thanh tốc độ 1x/2x/5x. | A+B+C | 4 | Gốc |
| Toast thông báo | Popup góc phải dưới: 'Người B đã vào phòng' (xanh) / 'Người B rời phòng' (đỏ nhạt). Opacity animation, tự biến mất sau 3 giây. | A | 2 | Gốc |
| Chat Box | RichTextBox realtime, màu tên = màu cursor được gán. Hỗ trợ @username mention. Gửi bằng Enter hoặc nút Gửi. | A+B | 3 | Gốc |
| Undo/Redo đồng bộ | Ctrl+Z/Y — Undo theo ActionID: chỉ xóa đúng nét của người đó, không xóa nhầm nét người khác. Broadcast tới tất cả client. | A+B | 3 | Gốc |
| Danh sách thành viên | Panel phải: màu cursor + tên + trạng thái online/offline. Icon 👁 cho spectator. Click tên → Follow Mode. | A+C | 2 | Gốc |
| Follow Mode | Click tên người trong danh sách → canvas tự zoom/pan theo đúng vị trí và zoom level của người đó realtime. Giống Google Docs presenter mode. | A+B | 5 | Mới |
| Voting / Like nét vẽ | Hover vào vùng ai đó vừa vẽ → hiện nút 👍. Click vote → server tổng hợp → hiện số vote nổi trên vùng đó. Mỗi người vote 1 lần/1 nét. | A+B+C | 6 | Mới |
| Sticky Note / Comment | Click điểm bất kỳ trên canvas → để lại sticky note màu vàng. Người khác reply vào. Kéo di chuyển note. Đóng/mở note. Giống Figma comment. | A+B+C | 5 | Mới |
| Spotlight / Highlight | Bật Spotlight → vùng 200px quanh chuột sáng, phần còn lại tối (overlay đen 60%). Dùng khi thuyết trình. Gửi CMD_SPOTLIGHT qua UDP. | A+B | 5 | Mới |
| Cursor Trail | Con trỏ để lại vệt màu mờ dần khi di chuyển nhanh. Toggle bật/tắt trong Settings của mỗi người. Chỉ render local, không gửi mạng. | A | 5 | Mới |

NHÓM D — QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG & PHÒNG  (8 tính năng)

| Tính năng | Mô tả chi tiết | Ai làm | Tuần | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký / Đăng nhập | SHA-256 hash password, gửi TCP CMD_LOGIN/REGISTER. Server verify trả IsSuccess + Message. Lưu DB bảng Users. | A+B+C | 3 | Gốc |
| Tạo / Join phòng | Mã phòng 6 số random duy nhất. Kiểm tra tồn tại khi join. Chọn kích thước canvas và Spectator toggle. Lưu DB bảng Rooms. | A+B+C | 3 | Gốc |
| Sync bảng vẽ cũ | Client join phòng sau → server gửi toàn bộ DrawHistory (CMD_SYNC_BOARD) → client replay lại đủ trạng thái canvas hiện tại. | B+C | 3 | Gốc |
| Gallery bản vẽ | Tab Gallery trong Lobby: thumbnail 200×150 tất cả PNG đã export từ phòng. Click xem full size. Server lưu DB bảng GalleryImages. | A+C | 4 | Gốc |
| Export PNG/JPG | Bitmap.Save() xuất ra file PNG hoặc JPG. Có watermark. Tự động lưu vào Gallery server. | A | 3 | Gốc |
| Public Gallery + Link chia sẻ | Mỗi bản vẽ trong Gallery có link public riêng. Người ngoài xem qua browser không cần tài khoản. | A+C | 7 | Mới |
| Export GIF | Xuất quá trình vẽ thành .GIF từ DrawHistory dùng AnimatedGif NuGet. Chọn tốc độ 1x/2x/5x. Hiện progress bar khi render. Client tự render local. | A+B | 7 | Mới |
| Collaborative Pixel Art | Chế độ Pixel Art: canvas lưới cố định (32×32 hoặc 64×64 ô). Mỗi click tô 1 ô màu tự chọn. Giới hạn X ô/phút. Sync realtime. Switch Normal/Pixel mode bằng nút. Export PNG. Không animation khi tô ô. | A+B+C | 8 | Mới |

NHÓM E — BẢO MẬT & HẠ TẦNG  (7 tính năng)

| Tính năng | Mô tả chi tiết | Ai làm | Tuần | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP + UDP Protocol | TCP port 8888 cho control. UDP port 8889 cho vẽ realtime. Packet: Header(1B)+CMD(1B)+Length(4B)+Payload JSON UTF-8. | B+C | 1-2 | Gốc |
| Server đa luồng | AcceptAsync, mỗi client 1 thread riêng, List<ClientSession>. Broadcast đúng phòng, loại trừ người gửi. Disconnect handler không crash server. | C | 2 | Gốc |
| PostgreSQL DB | 4 bảng: Users (SHA-256), Rooms (6 số), DrawHistory (actionID+timestamp+jsonb), GalleryImages (bytea thumbnail). Migration script SQL. | C | 3 | Gốc |
| AES-256 UDP | Key 32 bytes trong SecurityConfig.cs. IV random mỗi lần gửi (16B đầu packet). Encrypt payload UDP. Verify bằng Wireshark chụp screenshot. | B | 4 | Gốc |
| SslStream TCP | Bọc toàn bộ TCP bằng SslStream, đặc biệt CMD_LOGIN để bảo vệ password. Verify không thấy plaintext trong Wireshark. | B | 4 | Gốc |
| Load Balancer | Console riêng port 8888. Least-connection: route sang server ít client hơn. Health check ping 5 giây. Log điều hướng chi tiết [HH:mm:ss]. | C | 4 | Gốc |
| Demo Internet | Tailscale/Ngrok tạo tunnel. 2 máy khác mạng vẽ được cùng nhau. Độ trễ < 1 giây từ 3G. | All | 4 | Gốc |

NHÓM F — THỜI GIAN & LỊCH SỬ  (3 tính năng — MỚI)

| Tính năng | Mô tả chi tiết | Ai làm | Tuần | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time Travel Timeline | Thanh timeline trượt bên dưới canvas → kéo sang trái xem canvas ở bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Nhảy thẳng đến mốc thời gian, dùng lại DrawHistory sẵn có. | A+B+C | 6 | Mới |
| Snapshot tự động | Server tự lưu snapshot PNG mỗi 5 phút. Người dùng xem danh sách snapshot, click khôi phục về bất kỳ thời điểm nào. Khác Undo: Snapshot lùi hàng phút. | B+C | 6 | Mới |
| Heatmap hoạt động | Sau phiên vẽ, bấm nút Heatmap → overlay màu nhiệt: vùng vẽ nhiều nhất đỏ, ít nhất xanh lam. Tính từ DrawHistory có sẵn. | A+C | 7 | Mới |

NHÓM G — VUI & GAMIFICATION  (3 tính năng — MỚI)

| Tính năng | Mô tả chi tiết | Ai làm | Tuần | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drawing Prompt | Server random chủ đề từ list có sẵn → đếm ngược 60 giây → cả phòng cùng vẽ → hết giờ vote chọn ảnh đẹp nhất. Có thể tự thêm chủ đề vào list. | A+B+C | 7 | Mới |
| Blind Drawing | Chế độ ẩn: mỗi người chỉ thấy phần canvas mình vẽ. Hết giờ → reveal toàn bộ canvas → thấy kết quả ghép lại của cả nhóm. | A+B+C | 7 | Mới |
| Collaborative Pixel Art | Xem Nhóm D — tính năng được liệt kê ở đó để tránh trùng lặp. | A+B+C | 8 | Mới |

PHÂN CÔNG 10 TUẦN

| Tuần | Người A (Frontend) | Người B (Network) | Người C (Backend) | Họp ráp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canvas, Pen/Line/Rect/Circle/Eraser, Color, Thickness, Clear All, Màu nền, Resize Canvas | PacketDef v1 push NGAY, Serialize/Deserialize, DrawPayload, ClientNetwork, Báo cáo P.I | Git Repo + 5 nhánh, Echo Server TCP, 5 clients đồng thời, Disconnect handler | ✅ Echo test |
| 2 | DrawFromNetwork + this.Invoke(), FloodFill BFS, Text Tool, Zoom, Pipette, Toast, Laser, Reaction Emoji | PacketDef v2, UdpSender, UdpReceiver, NetworkEvents, Báo cáo P.II | AcceptAsync, ClientSession, UdpServer broadcast, Spectator skip, CMD_CANVAS_SIZE | ✅ LAN 2 máy |
| 3 | LoginForm, LobbyForm, Undo/Redo, ChatBox, ActivityLog, Gallery UI, Import ảnh, Watermark Export | PacketDef v3, ChatPayload, SyncBoardPayload, GalleryPayload, Báo cáo P.III | PostgreSQL 4 bảng, CMD_LOGIN/ROOM/SYNC/UNDO/CHAT handler, GalleryManager | ✅ Login→Vẽ→DB |
| 4 | Claim Area UI, Playback UI, UX lỗi toàn diện, Sequence Diagram, chuẩn bị video demo | AES-256, SslStream, Wireshark test 3 screenshot, Báo cáo FINAL → gửi C | Load Balancer, Playback server, Tailscale, Build .exe, Slide PowerPoint | ✅ Demo Internet |
| 5 | Sticker Library, Smart Snap, Follow Mode, Spotlight, Sticky Note, Cursor Trail | PacketDef v4 (Sticker/Follow/Spotlight/Note), sync các tính năng mới qua mạng | Server handler T5, DB bảng StickyNotes, Snapshot tự động (chuẩn bị) | ✅ Test T5 |
| 6 | Time Travel Timeline UI, Voting/Like UI, Danh sách thành viên nâng cao | PacketDef v5 (Vote/Timeline), sync Vote qua mạng, Báo cáo bổ sung T5-6 | Snapshot tự động hoàn thiện, Time Travel server, DB bảng Snapshots/Votes | ✅ Test T6 |
| 7 | Heatmap UI, Drawing Prompt UI, Blind Drawing UI, Export GIF UI + progress bar, Public Gallery UI | PacketDef v6 (Prompt/Blind/Heatmap), Export GIF client-side (AnimatedGif NuGet), Báo cáo P.IV | Drawing Prompt timer server, Blind Drawing broadcast, Public Gallery link, Heatmap từ DrawHistory | ✅ Test T7 |
| 8 | Pixel Art UI: lưới, click tô ô, Normal/Pixel switch, Export PNG pixel art | PacketDef v7 (PixelArt), Pixel Art UDP sync {Row,Col,Color}, rate limit X ô/phút | Pixel Art server: lưu mảng int[64][64], broadcast, rate limit per user | ✅ Test T8 |
| 9 | Fix bug toàn bộ, UX polish, test end-to-end tất cả tính năng | Fix bug network/UDP lag, tối ưu serialize, hoàn thiện báo cáo | Fix bug server/DB, tối ưu query, stress test 5 client đồng thời | ✅ Full test |
| 10 | Quay video demo, review báo cáo lần cuối, bổ sung mô tả UI/UX | Báo cáo FINAL nộp, tài liệu tham khảo, kết luận | Slide final, build .exe tất cả project, test máy sạch không cài VS | ✅ Nộp |

| Nhóm | Tổng | Gốc | Mới |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Công cụ vẽ cơ bản | 7 | 7 | 0 |
| B — Công cụ vẽ nâng cao | 10 | 8 | 2 |
| C — Cộng tác qua mạng | 16 | 11 | 5 |
| D — Quản lý & Phòng | 8 | 5 | 3 |
| E — Bảo mật & Hạ tầng | 7 | 7 | 0 |
| F — Thời gian & Lịch sử | 3 | 0 | 3 |
| G — Gamification | 3 | 0 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 52 | 38 | 16 |

Đã bỏ: Layer System  |  Export SVG  |  Speed Draw Challenge

ĐỒ ÁN NT106 — LẬP TRÌNH MẠNG

Phần mềm Vẽ chung qua mạng · Real-time Collaborative Drawing

Kế hoạch 6 tuần · 3 người · Tích hợp 5 tính năng AI mới  ✨

# I. TỔNG QUAN 5 TÍNH NĂNG AI MỚI

Năm tính năng AI được thêm vào, phân bổ vào tuần 5–6 để không ảnh hưởng đến tiến độ cốt lõi. Tất cả đều có free tier đủ dùng cho demo.

| Tính năng AI | Mô tả & Cách làm | API / Thư viện | Free tier |
| --- | --- | --- | --- |
| ✨ Text-to-Drawing | Người dùng gõ prompt → gọi Stability AI API → trả PNG → import vào canvas, đồng bộ cả phòng | Stability AI REST API (stable-diffusion-v1-6) | 25 credits/ngày miễn phí |
| 🪄 Magic Eraser | Khoanh vùng → tạo mask PNG đen/trắng → gửi inpainting API → AI xóa & fill tự nhiên → paste lại | Stability AI Inpainting endpoint / Replicate | 25 credits/ngày (dùng chung với Text-to-Drawing) |
| 🖼️ Background Remover | Chọn ảnh trên canvas → HTTP POST lên remove.bg → nhận PNG trong suốt → dán như sticker | Remove.bg API | 50 ảnh/tháng miễn phí |
| 🧩 Auto-Complete Nét Vẽ | Vẽ nửa hình + giữ Shift → tạo mask vùng còn trống → inpainting AI điền tiếp → merge vào Bitmap | Stability AI Inpainting (dùng chung key) | Dùng credit chung, đủ demo |
| 🗣️ Voice-to-Draw | Giữ V → System.Speech nhận tiếng → parse lệnh ("circle", "red", "clear") → tự động thực thi tool | System.Speech (.NET built-in) HOÀN TOÀN OFFLINE | ✅ 100% free, không cần API |

💡 LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ API KEY

• Stability AI: Đăng ký tại platform.stability.ai → API Keys → lấy key miễn phí

• Remove.bg: Đăng ký tại remove.bg → Dashboard → API Key

• Lưu key vào SharedLib/ApiConfig.cs (B quản lý, không commit lên GitHub public)

• Magic Eraser & Auto-Complete dùng CÙNG key Stability AI → không tốn thêm

• Voice-to-Draw dùng System.Speech của .NET → KHÔNG cần key, hoàn toàn offline

# II. KẾ HOẠCH 6 TUẦN CHI TIẾT

## ▶ TUẦN 1 — Nền tảng vẽ offline + TCP Echo + Setup

🎯 MỤC TIÊU TUẦN 1:

• Người A: Vẽ offline hoàn chỉnh (Pen, Line, Rect, Circle, Eraser, Color, Thickness)

• Người B: PacketDef v1 push ngay, ClientNetwork, Báo cáo phần I

• Người C: Git repo + 5 nhánh, Echo Server TCP, kết nối 5 client

| Thành viên | Nhiệm vụ chi tiết | API / Công cụ sử dụng | File / Class cần tạo |
| --- | --- | --- | --- |
| Người A (Frontend) | • Tạo WinForm DrawingClient, thêm SharedLib reference • Bố trí giao diện: PictureBox canvas (center), Toolbox panel (trái), Members panel (phải) • Bật DoubleBuffered = true • Bắt sự kiện MouseDown / MouseMove / MouseUp • Vẽ Pen, Line, Rect, Circle, Eraser lên Bitmap dùng GDI+ • Color Picker (ColorDialog), TrackBar độ dày 1-30px • Nút Màu nền canvas (ColorDialog → Graphics.Clear(color)) • Dropdown kích thước canvas: 800×600 / 1280×720 / 1920×1080 • Clear All (local, chưa cần mạng) | GDI+ (System.Drawing) ColorDialog TrackBar PictureBox DoubleBuffered | DrawingClient/Forms/MainForm.cs DrawingClient/Forms/LobbyForm.cs DrawingClient/Drawing/CanvasManager.cs DrawingClient/Drawing/DrawingTools.cs (enum ToolType) |
| Người B (Network) | • ⭐ VIỆC SỐ 1: Viết SharedLib/PacketDef.cs đầy đủ CommandType → push NGAY đầu tuần • Định nghĩa Packet: Header(1B) + CMD(1B) + Length(4B) + Payload JSON UTF-8 • Packet.Serialize() và Packet.Deserialize(byte[]) • DrawPayload: X1,Y1,X2,Y2, ColorARGB, Thickness, ToolType, ActionID(GUID), Username • ClientNetwork.cs với Connect(), Send(), Receive() • Test serialize → deserialize round-trip bằng Console • Bắt đầu Báo cáo phần I: Giới thiệu, kiến trúc tổng quan | Newtonsoft.Json / System.Text.Json System.Net.Sockets.TcpClient GUID cho ActionID | SharedLib/PacketDef.cs ← PUSH NGAY SharedLib/DrawPayload.cs SharedLib/Packet.cs DrawingClient/Network/ClientNetwork.cs BaoCao_NT106_draft.docx (bắt đầu) |
| Người C (Backend) | • Tạo Git Repo, 5 nhánh: main ¦ develop ¦ feature/frontend ¦ feature/network ¦ feature/backend • Thêm A & B làm collaborator, viết README.md • Tạo project DrawingServer Console • TcpListener lắng nghe port 8888 • Thread xử lý từng client, Echo server (nhận → in console → gửi lại) • Test 5 Console client kết nối đồng thời • Disconnect handler: try-catch → in log, không crash | System.Net.Sockets.TcpListener System.Threading Git / GitHub | Git Repo + README.md DrawingServer/Server.cs DrawingServer/ClientHandler.cs |

🤝 HỌP CUỐI TUẦN 1 — Agenda & Checklist

✅ A kết nối ClientNetwork → Server C thành công

✅ A gõ text → gửi TCP → Server C in console → phản hồi về WinForm

✅ Vẽ offline mượt: Pen, Line, Rect, Circle, Eraser, đổi màu, đổi độ dày

✅ 3 người đã clone repo, pull PacketDef.cs, hiểu rõ từng CommandType

✅ Thảo luận: Phân chia API key AI cho tuần 5-6 (B đăng ký Stability AI, C đăng ký Remove.bg)

✅ Test: A demo vẽ offline, B demo serialize/deserialize, C demo 5 client kết nối

## ▶ TUẦN 2 — Đồng bộ vẽ realtime + Cursor + Toast + Tools nâng cao

🎯 MỤC TIÊU TUẦN 2:

• Vẽ realtime qua mạng LAN, cursor người khác hiện, Laser, Emoji, Toast

• Flood Fill BFS, Text Tool, Zoom, Pipette hoàn chỉnh

• UDP Server hoạt động, 5 client vẽ đồng thời không lag

| Thành viên | Nhiệm vụ chi tiết | API / Công cụ sử dụng | File / Class cần tạo |
| --- | --- | --- | --- |
| Người A (Frontend) | • DrawFromNetwork(DrawPayload p) — BẮT BUỘC bọc this.Invoke() • MouseMove → NetworkClient.SendDrawUDP(payload) • ✨ Flood Fill GĐ1: BFS GetPixel/SetPixel trong CanvasManager.FloodFill() • ✨ Text Tool: TextBox overlay → DrawString vào Bitmap • ✨ Zoom: zoomFactor + ScaleTransform + ScreenToCanvas() • ✨ Pipette: GetPixel tại điểm click • Toast thông báo: ToastForm nhỏ, animation, tự đóng 3s • Laser Pointer: giữ Alt → CMD_LASER qua UDP, vẽ chấm đỏ nhấp nháy • Reaction Emoji: phím 1/2/3 → float up animation • Dictionary<string,Point> otherCursors + otherLasers → vẽ OnPaint | GDI+ ScaleTransform System.Drawing.Bitmap.GetPixel Queue<Point> BFS Timer (300ms blink) this.Invoke() cho thread-safe | CanvasManager.cs (cập nhật) DrawingClient/Drawing/FloodFill.cs DrawingClient/Drawing/TextTool.cs DrawingClient/Drawing/UndoStack.cs DrawingClient/UI/ToastForm.cs DrawingClient/UI/CursorLayer.cs |
| Người B (Network) | • ⭐ PacketDef v2 push NGAY đầu tuần: CMD_FLOOD_FILL, CMD_TEXT, CMD_LASER, CMD_REACTION, CMD_SET_BACKGROUND, CMD_USER_JOIN, CMD_USER_LEAVE, CMD_ROOM_MEMBERS, CMD_CANVAS_SIZE • UDP Packet CMD_DRAW: X1,Y1,X2,Y2, Color, Thickness, Tool, ActionID, Username • UdpSender.cs: gửi DrawPayload qua UDP port 8889 • UdpReceiver.cs: listen UDP → deserialize → raise OnDrawReceived • NetworkEvents.cs: khai báo tất cả events (Action<DrawPayload> OnDrawReceived...) • Báo cáo phần II: Giao thức mạng, TCP vs UDP | System.Net.Sockets.UdpClient Guid.NewGuid() ActionID System.Net.Sockets.Socket | SharedLib/PacketDef.cs v2 DrawingClient/Network/UdpSender.cs DrawingClient/Network/UdpReceiver.cs DrawingClient/Network/NetworkEvents.cs BaoCao phần II |
| Người C (Backend) | • Nâng cấp Server: AcceptAsync thay Thread thủ công • ClientSession: Username, Socket, AssignedColor, IsSpectator • UDP Server port 8889: nhận DrawPayload → Broadcast tới client KHÁC cùng phòng • Spectator Mode: skip IsSpectator=true khi broadcast • Disconnect handler: auto-remove khỏi room → gửi CMD_USER_LEAVE • Khi join: gán màu từ 10 màu cố định → CMD_ROOM_MEMBERS + CMD_USER_JOIN • Gửi CMD_CANVAS_SIZE khi client join | System.Net.Sockets (Async) List<ClientSession> thread-safe ConcurrentDictionary | DrawingServer/Server.cs nâng cấp DrawingServer/ClientSession.cs DrawingServer/UdpServer.cs DrawingServer/UdpBroadcaster.cs |

🤝 HỌP CUỐI TUẦN 2 — Agenda & Checklist

✅ Máy A vẽ Pen/Line → Máy B & C thấy, độ trễ < 200ms

✅ Di chuột → máy khác thấy cursor + tên đúng người

✅ Giữ Alt → laser pointer đỏ nhấp nháy trên máy khác

✅ Bấm phím 1 → emoji 👍 nổi lên, tất cả máy thấy, tan sau 2s

✅ Toast 'Người X đã vào phòng' hiện khi client mới kết nối

✅ Rút dây 1 máy → 2 máy kia không crash, danh sách cập nhật

✅ Flood Fill, Text Tool, Zoom, Pipette hoạt động offline đúng

✅ Thảo luận: kế hoạch tuần 3 (Auth + DB), ai cài PostgreSQL trước

✅ TEST: 3 người vẽ đồng thời 5 phút, kiểm tra lag và crash

## ▶ TUẦN 3 — Auth + DB + Phòng + Undo + Chat + Gallery

🎯 MỤC TIÊU TUẦN 3:

• Login/Register, tạo/join phòng mã 6 số, lưu DB PostgreSQL

• Sync bảng vẽ cũ, Undo/Redo đồng bộ theo ActionID

• Chat box, Activity Log, Gallery thumbnail, Import ảnh

• 💡 C nên cài PostgreSQL từ CUỐI tuần 2 để không mất thời gian setup

| Thành viên | Nhiệm vụ chi tiết | API / Công cụ sử dụng | File / Class cần tạo |
| --- | --- | --- | --- |
| Người A (Frontend) | • LoginForm: username, password (masked), Login/Register, label lỗi đỏ • LobbyForm: Tạo phòng / Nhập mã / Kích thước / Spectator toggle / Tab Gallery • Chuyển Form: Login → Lobby → Main (không dùng Application.Restart) • ✨ Undo/Redo: UndoStack, Ctrl+Z/Y — chỉ xóa nét theo ActionID đúng người • ✨ Chat box: RichTextBox + TextBox nhập + nút Gửi, màu tên = màu cursor • ✨ Activity Log: ListBox 50 dòng, auto-scroll xuống cuối • ✨ Gallery tab: FlowLayoutPanel thumbnail 200×150 • ✨ Import ảnh: AllowDrop + DragDrop handler • Export PNG/JPG với watermark 'Nhóm NT106 ¦ mã phòng ¦ ngày giờ' • Claim Area: Ctrl+kéo → viền nét đứt, gửi CMD_CLAIM_AREA | System.Windows.Forms.RichTextBox System.Drawing.Bitmap.Save() DragDrop Events Stack<DrawAction> Undo | LoginForm.cs LobbyForm.cs (cập nhật lớn) DrawingClient/Drawing/UndoStack.cs DrawingClient/Drawing/DrawAction.cs DrawingClient/UI/ChatPanel.cs DrawingClient/UI/ActivityLogPanel.cs DrawingClient/UI/GalleryPanel.cs |
| Người B (Network) | • ⭐ PacketDef v3 push NGAY: CMD_LOGIN, CMD_REGISTER, CMD_CREATE_ROOM, CMD_JOIN_ROOM (+IsSpectator), CMD_SYNC_BOARD, CMD_UNDO, CMD_REDO, CMD_CHAT, CMD_IMPORT_IMAGE, CMD_CLAIM_AREA, CMD_RELEASE_AREA, CMD_SAVE_TO_GALLERY, CMD_GET_GALLERY, CMD_ACTIVITY_LOG • CMD_SYNC_BOARD: List<DrawAction> đủ ActionID + timestamp • CMD_UNDO {ActionID, Username} / CMD_REDO {ActionID} • CMD_CHAT {Username, Message, Timestamp} • CMD_IMPORT_IMAGE {X, Y, Width, Height, ImageData(base64)} • Viết báo cáo: Phần III - DB, Phần IV - Undo/Sync/Chat | Newtonsoft.Json serialize/deserialize Base64 cho ImageData GUID ActionID | SharedLib/PacketDef.cs v3 SharedLib/ChatPayload.cs SharedLib/SyncBoardPayload.cs SharedLib/GalleryPayload.cs BaoCao phần III, IV |
| Người C (Backend) | • Cài PostgreSQL, tạo DB drawingapp • Bảng Users: id, username, password_hash(SHA-256), created_at • Bảng Rooms: id, room_code(6 số), created_by, canvas_width, canvas_height, created_at • Bảng DrawHistory: id, room_id, action_id(UUID), stroke_data(jsonb), timestamp, username • Bảng GalleryImages: id, room_id, image_data(bytea), thumbnail_data(bytea), filename, saved_by, saved_at • Handler CMD_LOGIN: SHA-256 → query → IsSuccess + Message • Handler CMD_CREATE_ROOM: random 6 số → lưu DB • Handler CMD_JOIN_ROOM: kiểm tra → CMD_SYNC_BOARD + CMD_ROOM_MEMBERS • Handler CMD_UNDO: xóa DrawAction theo ActionID • Handler CMD_CLAIM_AREA: List<ClaimedArea>, kiểm tra overlap • Handler CMD_SAVE_TO_GALLERY: resize thumbnail → lưu DB | Npgsql (PostgreSQL .NET driver) SHA256.Create() hash System.Drawing resize thumbnail | DrawingServer/Database/DbManager.cs DrawingServer/Database/Migrations/001_init.sql DrawingServer/RoomManager.cs DrawingServer/Room.cs DrawingServer/ClaimManager.cs DrawingServer/GalleryManager.cs |

🤝 HỌP CUỐI TUẦN 3 — Agenda & Checklist

✅ Đăng ký → Login → Tạo phòng 6 số → Vào phòng → Vẽ chung

✅ 2 phòng độc lập, dữ liệu không lẫn nhau

✅ Máy mới vào phòng sau 10 phút → sync đủ lịch sử nét vẽ

✅ Ctrl+Z → nét biến mất tất cả máy. Ctrl+Z của A không xóa nét B

✅ Chat realtime: tin nhắn hiện đúng màu tên

✅ Import ảnh: kéo thả PNG → xuất hiện tất cả máy

✅ pgAdmin: password hash SHA-256 đúng 64 ký tự

✅ Thảo luận: phân công AES (B), Load Balancer (C), Playback (A+C)

✅ TEST: kiểm tra Claim Area — vẽ vào vùng bị khóa có bị drop packet không

## ▶ TUẦN 4 — Bảo mật AES/SSL + Playback + Load Balancer + Demo Internet

🎯 MỤC TIÊU TUẦN 4:

• AES-256 mã hóa UDP, SslStream bọc TCP — chụp Wireshark làm bằng chứng

• Load Balancer least-connection, fault tolerance

• Playback/Replay hoàn chỉnh

• Demo Internet qua Tailscale — cài từ ĐẦU tuần, đừng đợi cuối

• B: DEADLINE giữa tuần 4 — nộp báo cáo bản thảo cho C

| Thành viên | Nhiệm vụ chi tiết | API / Công cụ sử dụng | File / Class cần tạo |
| --- | --- | --- | --- |
| Người A (Frontend) | • ✨ Playback UI: nút 'Xem lại', thanh tốc độ 1x/2x/5x, Pause/Stop • Claim Area: vẽ viền nét đứt vùng bị khóa trong OnPaint • Xử lý lỗi UX: mất mạng → toast đỏ 'Mất kết nối' • Vẽ Sequence Diagram: Login → Join → Draw → Undo → Claim → Replay (cho B) • Script + quay video demo • Review báo cáo B viết, bổ sung mô tả UI/UX | async/await Playback animation Timer điều khiển tốc độ replay Sequence diagram tool | DrawingClient/UI/PlaybackControls.cs Video demo file Sequence diagram image |
| Người B (Network + Báo cáo) | • ✨ AES-256 (xem hướng dẫn chi tiết bên dưới): - SecurityConfig.cs: hardcode AES key 32 bytes - AesHelper.cs: Encrypt/Decrypt, IV random mỗi lần - Tích hợp vào UdpSender/UdpReceiver • SslStream bọc TCP cho tất cả command, đặc biệt CMD_LOGIN • Thêm CMD_REQUEST_PLAYBACK → PacketDef v4 → push repo • Test Wireshark: UDP port 8889 trước/sau AES, chụp 3 screenshot • ⚠️ DEADLINE GIỮA TUẦN 4: Hoàn thiện báo cáo FULL, gửi cho C | System.Security.Cryptography.Aes SslStream (System.Net.Security) Wireshark (tool riêng) | SharedLib/SecurityConfig.cs SharedLib/AesHelper.cs DrawingClient/Network/SecureTcpClient.cs DrawingServer/Network/SecureTcpServer.cs BaoCao_NT106_FINAL.docx ← DEADLINE |
| Người C (Backend + Slide) | • Load Balancer Console, port 8888 • Least-connection: đếm client → route sang server ít hơn • Health check: ping server con mỗi 5s, đánh dấu offline • Log chi tiết: [HH:mm:ss] Client X.X.X.X → Server1 (3 clients) • Playback: CMD_REQUEST_PLAYBACK → query DrawHistory ORDER BY timestamp → gửi List<DrawAction> • Cài Tailscale → IP → chia sẻ nhóm test Internet ngay đầu tuần • Build .exe tất cả project, test máy sạch • Nhận báo cáo từ B → làm Slide PowerPoint đầy đủ | System.Net.Sockets LoadBalancer Tailscale (free tier) Inno Setup hoặc manual .exe | LoadBalancer/LoadBalancer.cs LoadBalancer/ServerHealth.cs LoadBalancer/RoutingTable.cs Build scripts (.exe) Slide_NT106_FINAL.pptx ← deadline cuối T4 |

📋 Hướng dẫn AES-256 chi tiết (Người B làm)

// SharedLib/SecurityConfig.cs — B là người DUY NHẤT viết file này

public static class SecurityConfig {

public static readonly byte[] AesKey = new byte[32] {

0x4E, 0x54, 0x31, 0x30, 0x36, 0x5F, 0x44, 0x72, // NT106_Dr

0x61, 0x77, 0x69, 0x6E, 0x67, 0x41, 0x70, 0x70, // awingApp

0x32, 0x30, 0x32, 0x35, 0x5F, 0x53, 0x65, 0x63, // 2025_Sec

0x75, 0x72, 0x65, 0x4B, 0x65, 0x79, 0x58, 0x59 // ureKeyXY

};

}

// AesHelper.cs — IV random mỗi lần gửi, đính kèm 16 bytes đầu packet

public static byte[] Encrypt(byte[] data) {

using var aes = Aes.Create();

aes.Key = SecurityConfig.AesKey;

aes.GenerateIV(); // KHÔNG dùng IV cố định

var encrypted = aes.EncryptCbc(data, aes.IV);

var result = new byte[16 + encrypted.Length];

aes.IV.CopyTo(result, 0); // 16 bytes IV đầu

encrypted.CopyTo(result, 16); // payload sau

return result;

}

🤝 HỌP CUỐI TUẦN 4 — Agenda & Checklist

✅ Wireshark: UDP payload không đọc được sau AES — chụp screenshot

✅ Wireshark: TCP login không thấy password plaintext — chụp screenshot

✅ Load Balancer log điều hướng, tắt Server1 → client chuyển Server2

✅ Playback: canvas vẽ lại từ đầu đúng thứ tự, nút Pause hoạt động

✅ Gallery: thumbnail hiện trong Lobby, click xem full size

✅ A ở nhà (3G) → Tailscale → vào phòng → vẽ được cùng B

✅ Báo cáo + Slide hoàn chỉnh, video demo quay sẵn

✅ TEST: toàn bộ 10 tiêu chí chấm điểm — xem Section IV tài liệu này

## ▶ TUẦN 5 — AI Text-to-Drawing + Voice-to-Draw + Background Remover

🎯 MỤC TIÊU TUẦN 5:

• 3 tính năng AI đầu tiên hoạt động end-to-end: Text-to-Drawing, Voice-to-Draw, Background Remover

• Tích hợp vào WinForm, đồng bộ kết quả qua mạng cho cả phòng

• Voice-to-Draw offline hoàn toàn (System.Speech), không cần API

| Thành viên | Nhiệm vụ chi tiết | API / Công cụ sử dụng | File / Class cần tạo |
| --- | --- | --- | --- |
| Người A (Frontend AI) | • ✨ Text-to-Drawing UI: - Thêm nút 'AI Vẽ' trên Toolbar - TextBox nhập prompt (VD: 'con mèo ngồi mái nhà hoàng hôn') - Loading spinner khi chờ API - Kết quả PNG → dán vào canvas (dùng lại Import Image logic) • ✨ Voice-to-Draw UI: - Nút micro trên Toolbar, giữ nhấn để nói - Label hiện văn bản nhận được realtime - Parse command → gọi CanvasManager tương ứng - Hỗ trợ lệnh: 'circle/tròn', 'rectangle/chữ nhật', 'line/đường thẳng', 'red/đỏ', 'blue/xanh', 'clear/xóa', 'undo' • ✨ Background Remover UI: - Click chuột phải vào vùng ảnh → menu 'Xóa nền' - Progress bar khi đang xử lý - Kết quả PNG trong suốt → dán lại canvas | System.Speech.Recognition (.NET) SpeechRecognitionEngine DictationGrammar PictureBox cho preview AI ProgressBar async | DrawingClient/AI/TextToDrawingPanel.cs DrawingClient/AI/VoiceCommandHandler.cs DrawingClient/AI/BackgroundRemoverService.cs DrawingClient/UI/AiToolbar.cs |
| Người B (Network AI) | • ⭐ PacketDef v5 push NGAY: CMD_AI_TEXT_TO_IMAGE, CMD_AI_BG_REMOVED • CMD_AI_TEXT_TO_IMAGE {Prompt, ResultImageData(base64), X, Y} → Người gọi AI nhận ảnh → gửi CMD này cho cả phòng • CMD_AI_BG_REMOVED {ResultImageData(base64), X, Y, Width, Height} • AI calls HTTP: viết StabilityAiClient.cs và RemoveBgClient.cs → Gọi API bất đồng bộ (async/await HttpClient) → Parse JSON response → trả về byte[] • Lưu API key vào SharedLib/ApiConfig.cs (B quản lý) • Báo cáo: bổ sung mục Tính năng AI (mô tả API, flow gọi) | System.Net.Http.HttpClient (async) Newtonsoft.Json parse Base64 encode/decode Stability AI REST API Remove.bg REST API | SharedLib/PacketDef.cs v5 SharedLib/ApiConfig.cs (giữ key) DrawingClient/AI/StabilityAiClient.cs DrawingClient/AI/RemoveBgClient.cs BaoCao phần AI |
| Người C (Backend AI) | • Server handler CMD_AI_TEXT_TO_IMAGE: broadcast ảnh cho cả phòng (lưu DrawHistory) • Server handler CMD_AI_BG_REMOVED: broadcast kết quả • Lưu AI-generated images vào DB DrawHistory với flag is_ai_generated=true • Test: gọi AI từ Máy A → server broadcast → Máy B hiện ảnh • Kiểm tra bandwidth: ảnh AI ~200KB, compress JPEG 70% trước broadcast nếu cần • Gallery: tag ảnh AI trong gallery (badge '🤖 AI') | Npgsql lưu is_ai_generated flag System.Drawing JPEG compress Bandwidth monitor log | DrawingServer/Handlers/AiImageHandler.cs DrawingServer/Database/DbManager.cs (cập nhật) DB migration: thêm is_ai_generated field |

💻 Code mẫu — Text-to-Drawing (Người B viết, A gọi)

// DrawingClient/AI/StabilityAiClient.cs

public static async Task<byte[]> GenerateImageAsync(string prompt) {

using var client = new HttpClient();

client.DefaultRequestHeaders.Authorization =

new AuthenticationHeaderValue("Bearer", ApiConfig.StabilityApiKey);

var payload = new {

text_prompts = new[] { new { text = prompt, weight = 1.0 } },

width = 512, height = 512, samples = 1, steps = 30

};

var json = JsonConvert.SerializeObject(payload);

var content = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");

var response = await client.PostAsync(

"https://api.stability.ai/v1/generation/stable-diffusion-v1-6/text-to-image",

content);

var result = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(await response.Content.ReadAsStringAsync());

return Convert.FromBase64String((string)result.artifacts[0].base64);

}

💻 Code mẫu — Voice-to-Draw (Người A viết, System.Speech offline)

// DrawingClient/AI/VoiceCommandHandler.cs

// Thêm reference: System.Speech (có sẵn trong .NET Framework, không cần cài)

using System.Speech.Recognition;

var recognizer = new SpeechRecognitionEngine(new CultureInfo("en-US"));

recognizer.LoadGrammar(new DictationGrammar());

recognizer.SpeechRecognized += (s, e) => {

string cmd = e.Result.Text.ToLower();

if (cmd.Contains("circle") ¦¦ cmd.Contains("tron")) canvas.SetTool(ToolType.Circle);

if (cmd.Contains("rectangle") ¦¦ cmd.Contains("chu nhat")) canvas.SetTool(ToolType.Rect);

if (cmd.Contains("red") ¦¦ cmd.Contains("do")) canvas.SetColor(Color.Red);

if (cmd.Contains("blue") ¦¦ cmd.Contains("xanh")) canvas.SetColor(Color.Blue);

if (cmd.Contains("clear") ¦¦ cmd.Contains("xoa")) canvas.ClearAll();

if (cmd.Contains("undo")) canvas.Undo();

};

recognizer.SetInputToDefaultAudioDevice();

recognizer.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);

🤝 HỌP CUỐI TUẦN 5 — Agenda & Checklist

✅ Text-to-Drawing: nhập prompt → API trả về ảnh → ảnh xuất hiện trên tất cả canvas

✅ Voice-to-Draw: nói 'circle' → tool tự chuyển sang Circle, nói 'red' → màu đỏ

✅ Background Remover: upload ảnh → nhấn 'Xóa nền' → PNG trong suốt dán lại canvas

✅ Kiểm tra bandwidth AI image (~200KB), có bị chậm không?

✅ Thảo luận: API credits còn bao nhiêu? Cần tiết kiệm cho demo không?

✅ TEST: 3 người dùng Text-to-Drawing cùng lúc — server broadcast có bị nghẽn không?

## ▶ TUẦN 6 — AI Magic Eraser + Auto-Complete + Bug Fix + Demo Hoàn chỉnh

🎯 MỤC TIÊU TUẦN 6:

• Magic Eraser & Auto-Complete (cả 2 dùng inpainting — làm 1 cái được 2)

• Fix toàn bộ bug, UX polish, stress test

• Build .exe final, chuẩn bị nộp, quay video demo 2 máy qua Internet

| Thành viên | Nhiệm vụ chi tiết | API / Công cụ sử dụng | File / Class cần tạo |
| --- | --- | --- | --- |
| Người A (Frontend AI + Fix) | • ✨ Magic Eraser UI: - Thêm tool 'Magic Eraser' vào Toolbar - Người dùng kéo chọn vùng (như Claim Area) - Hiện preview vùng chọn bằng hình chữ nhật nét đứt đỏ - Nút 'Xóa vùng này' → gửi yêu cầu AI - Loading overlay khi chờ • ✨ Auto-Complete UI: - Giữ Shift khi đang vẽ → khi nhả: tạo mask vùng còn trống quanh nét - Nút 'AI hoàn thiện' → gửi yêu cầu - Preview kết quả trước khi apply • Fix toàn bộ bug từ tuần 1-5 • UX polish: loading states, error messages, disable buttons khi chờ AI | System.Drawing cho mask PNG (đen/trắng) Rectangle selection overlay Transparent overlay loading Preview Form | DrawingClient/AI/MagicEraserTool.cs DrawingClient/AI/AutoCompleteTool.cs DrawingClient/UI/AiPreviewForm.cs Fix bugs khắp nơi |
| Người B (Network AI + Fix) | • ⭐ PacketDef v6 (FINAL) push ngay: CMD_AI_MAGIC_ERASE, CMD_AI_AUTOCOMPLETE • Inpainting client: MagicEraserClient.cs - Nhận bitmap gốc + mask bitmap (đen/trắng) - Convert cả 2 sang PNG byte[] - POST lên Stability AI inpainting endpoint - Nhận kết quả, crop đúng vùng • AutoComplete dùng CÙNG method với MagicEraser (chỉ khác mask) • Fix bug network, tối ưu serialize, giảm packet loss • Hoàn thiện báo cáo, tài liệu tham khảo, kết luận | Stability AI Inpainting API: /v1/generation/{model}/image-to-image/masking MultipartFormDataContent (init_image + mask_image + prompt) | SharedLib/PacketDef.cs v6 FINAL DrawingClient/AI/InpaintingClient.cs (dùng chung cho cả Magic Eraser & Auto-Complete) BaoCao_NT106_FINAL.docx hoàn chỉnh |
| Người C (Backend + Nộp) | • Server handler CMD_AI_MAGIC_ERASE + CMD_AI_AUTOCOMPLETE: broadcast kết quả • Fix bug server/DB, tối ưu query PostgreSQL • Stress test: 5 client đồng thời vẽ + gọi AI • Build .exe tất cả project (DrawingClient, DrawingServer, LoadBalancer) • Test .exe trên máy sạch không cài Visual Studio • Chuẩn bị môi trường demo: Tailscale sẵn, server chạy ổn định • Slide final: bổ sung section AI features với screenshot • Nén toàn bộ source code + báo cáo + slide + video → nộp | Build Release configuration Inno Setup hoặc xcopy deploy Tailscale tunnel sẵn sàng | Build scripts Slide_NT106_FINAL.pptx (final) Video_Demo_NT106.mp4 Package nộp cuối kỳ |

💻 Code mẫu — Magic Eraser / Inpainting (Người B viết)

// DrawingClient/AI/InpaintingClient.cs

// Dùng chung cho cả Magic Eraser và Auto-Complete

public static async Task<byte[]> InpaintAsync(byte[] originalPng, byte[] maskPng, string prompt = "") {

using var client = new HttpClient();

client.DefaultRequestHeaders.Authorization =

new AuthenticationHeaderValue("Bearer", ApiConfig.StabilityApiKey);

var content = new MultipartFormDataContent();

content.Add(new ByteArrayContent(originalPng), "init_image", "original.png");

content.Add(new ByteArrayContent(maskPng), "mask_image", "mask.png");

// mask: vùng ĐEN = giữ nguyên, vùng TRẮNG = AI fill vào

content.Add(new StringContent(prompt.Length > 0 ? prompt : "seamless background"),

"text_prompts[0][text]");

content.Add(new StringContent("30"), "steps");

var response = await client.PostAsync(

"https://api.stability.ai/v1/generation/stable-inpainting-512-v2-0/image-to-image/masking",

content);

var result = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(await response.Content.ReadAsStringAsync());

return Convert.FromBase64String((string)result.artifacts[0].base64);

}

// Tạo mask PNG: vùng chọn = TRẮNG (AI fill), còn lại = ĐEN (giữ nguyên)

public static byte[] CreateMask(int canvasW, int canvasH, Rectangle selectedArea) {

var mask = new Bitmap(canvasW, canvasH);

using var g = Graphics.FromImage(mask);

g.Clear(Color.Black); // toàn canvas đen

g.FillRectangle(Brushes.White, selectedArea); // vùng chọn trắng

using var ms = new MemoryStream();

mask.Save(ms, ImageFormat.Png);

return ms.ToArray();

}

🤝 HỌP CUỐI TUẦN 6 — Agenda & Checklist

✅ Magic Eraser: khoanh vùng → AI xóa object → fill background tự nhiên

✅ Auto-Complete: vẽ nửa hình → AI hoàn thiện nửa còn lại

✅ Toàn bộ 5 tính năng AI hoạt động và đồng bộ cho cả phòng

✅ Stress test: 5 người cùng vẽ + gọi AI đồng thời — không crash

✅ .exe chạy được trên máy sạch

✅ Demo Internet cuối cùng: 2 máy khác mạng vẽ + dùng AI cùng nhau

✅ Review video demo trước khi nộp

✅ Kiểm tra checklist 10 tiêu chí đầy đủ chưa

✅ NỘP BÀI

# III. TỔNG HỢP PHÂN CÔNG THEO TUẦN

| Tuần | Người A (Frontend) | Người B (Network) | Người C (Backend) | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canvas GDI+, Pen/Line/Rect/Circle, Color, Thickness, Clear, Màu nền, Resize canvas | PacketDef v1 PUSH NGAY, ClientNetwork, Serialize/Deserialize, Báo cáo P.I | Git Repo 5 nhánh, Echo Server TCP, 5 client đồng thời, Disconnect handler | Echo test |
| 2 | DrawFromNetwork(Invoke), Flood Fill BFS, Text, Zoom, Pipette, Toast, Laser, Emoji | PacketDef v2, UdpSender, UdpReceiver, NetworkEvents, Báo cáo P.II | AcceptAsync, ClientSession, UDP broadcast, Spectator skip, CMD_CANVAS_SIZE | LAN 2 máy |
| 3 | LoginForm, LobbyForm, Undo/Redo, Chat, ActivityLog, Gallery UI, Import ảnh, Claim Area | PacketDef v3, Chat/Sync/Undo payload, Báo cáo P.III+IV | PostgreSQL 4 bảng, Handler Login/Room/Sync/Undo/Claim/Gallery | Login→Vẽ→DB |
| 4 | Playback UI, Claim Area render, UX lỗi, Sequence Diagram, Video demo | AES-256 + SslStream, PacketDef v4, Wireshark chụp 3 ảnh, Báo cáo FINAL → C | Load Balancer, Playback server, Tailscale, Build .exe, Slide PowerPoint | Demo Internet |
| 5 🤖 | Text-to-Drawing UI, Voice-to-Draw (System.Speech), Background Remover UI | PacketDef v5, StabilityAiClient, RemoveBgClient, ApiConfig.cs, Báo cáo AI | Handler AI broadcast, DB is_ai_generated, Bandwidth check | Test AI live |
| 6 🤖 | Magic Eraser UI, Auto-Complete UI, Fix bug, UX polish | PacketDef v6 FINAL, InpaintingClient (dùng chung 2 tính năng), Fix network bug, Báo cáo kết luận | Handler inpainting, Stress test, Build .exe final, Slide final, Đóng gói nộp | NỘP BÀI |

# IV. CHECKLIST TỔNG — TRƯỚC KHI NỘP

| ✓ | Yêu cầu | Ai đảm bảo | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Vẽ realtime, cursor, laser, emoji, flood fill, text, zoom, undo, chat, claim, playback, gallery | A+B+C | App Logic 5.0đ |
| ☐ | Export PNG watermark + Gallery lưu/xem ảnh | A+C | I/O 0.5đ |
| ☐ | pgAdmin: users(hash), rooms, drawhistory, gallery đều có dữ liệu | C | Database 0.5đ |
| ☐ | 5 client vẽ cùng lúc, server không treo không lag | C+A | Thread 0.5đ |
| ☐ | Login/Register hoạt động, hash đúng, lưu trạng thái phòng | A+B+C | Sign up/in 0.5đ |
| ☐ | 3+ client cùng phòng, 2 phòng độc lập | B+C | Multi Client 0.5đ |
| ☐ | Load Balancer log điều hướng sang 2 server con | C | Multi Server 0.5đ |
| ☐ | Wireshark screenshot trước/sau AES + TCP SSL không thấy password | B | Cryptography 0.5đ |
| ☐ | 2 máy vật lý vẽ chung qua WiFi LAN | Cả nhóm | Demo LAN 0.5đ |
| ☐ | Vẽ được từ 3G qua Tailscale với máy ở mạng khác | Cả nhóm | Demo Internet 0.5đ |
| ☐ | Load Balancer log + tắt Server1 → tự chuyển Server2 | C | Load Balancing 1.0đ |
| ☐ | 🤖 Text-to-Drawing: prompt → ảnh → đồng bộ cả phòng | A+B+C | Bonus AI |
| ☐ | 🤖 Voice-to-Draw: nói lệnh → tool/màu thay đổi (offline) | A | Bonus AI |
| ☐ | 🤖 Background Remover: xóa nền ảnh → PNG trong suốt | A+B+C | Bonus AI |
| ☐ | 🤖 Magic Eraser: khoanh vùng → AI xóa & fill background | A+B+C | Bonus AI |
| ☐ | 🤖 Auto-Complete: vẽ nửa hình → AI hoàn thiện | A+B+C | Bonus AI |

🏆 BẰNG CHỨNG QUAN TRỌNG NHẤT KHI NỘP:

1. VIDEO DEMO — 2 máy khác mạng vẽ chung qua Internet, thể hiện 5 tính năng AI

2. WIRESHARK — 3 screenshot: UDP before AES, UDP after AES, TCP SSL login

3. pgADMIN — screenshot 4 bảng đều có dữ liệu thực

4. LOAD BALANCER LOG — màn hình console điều hướng rõ ràng

5. BÁO CÁO — B viết, C trình bày, có mục riêng về 5 tính năng AI